PROJECT BRIEF & PRD

AI Agent dự báo nguy cơ thiếu xe theo vùng và đề xuất kế hoạch điều chuyển có kiểm soát của con người dưới sự ảnh hưởng của mưa trong giờ cao điểm

Mã dự án: GSM-14  ·  Nhóm: NovaFour

Trưởng nhóm (PM): Nguyễn Thành Duy

Mentor phụ trách: Lưu Trọng Hiếu

Thành viên: Đồng Đại Huy (Fullstack/AI), Phạm Đình Minh (Fullstack BE), Hồ Thanh Bình (Data/BA)

Thời gian: 27/07/2026 – 31/08/2026 (6 tuần, 11 sprint)

Kho mã nguồn: https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-042

Phiên bản tài liệu: v1.0 — Bản nháp, đang review

# PHẦN A — PROJECT BRIEF

## 1. Bối cảnh & Problem Statement

Doanh nghiệp GreenSM ở khu vực Hà Nội đang gặp khó khăn khi tối ưu phân bổ và huy động xe trong bối cảnh trời mưa vào giờ cao điểm. Hiện tại, việc huy động tài xế online, điều xe và thiết lập giá được thực hiện một cách bị động, dẫn đến thiếu xe cục bộ, thời gian chờ dài và khách hủy chuyến.

Nguyên nhân gốc: dữ liệu cung–cầu phân tán trên nhiều nguồn (dashboard/Excel/chat nội bộ, chưa xác minh), không có ngưỡng/forecast thống nhất để phát hiện sớm khu vực sẽ thiếu xe, và người vận hành không có công cụ để đánh giá nhanh phương án điều chuyển giữa 20–50 vùng dưới nhiều ràng buộc cùng lúc (ngân sách, khoảng cách, số xe khả dụng).

## 2. Product Vision & Goals

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Product Vision | Trở thành “copilot điều phối” đáng tin cậy giúp Người vận hành chuyển từ quan sát dữ liệu sang một quyết định điều phối có căn cứ trong vài phút, trong khi quyền kiểm soát và trách nhiệm vẫn thuộc về con người. |
| Product Goal (6 tuần) | Xây luồng mô phỏng end-to-end cho 30 zone, time step 5 phút, horizon 15–30 phút: replay snapshot → hotspot → plan → explanation → before/after → revise/approve/reject → history. Demo ổn định cuối Tuần 5. |
| Business Goal | Trong mô phỏng, phương án phát hiện và điều chuyển xe giúp giảm ít nhất 20% nhu cầu chưa được phục vụ so với không can thiệp; không vượt ngân sách; không làm thiếu xe ở vùng nguồn; không vượt giới hạn khoảng cách; thể hiện rõ chi phí chạy rỗng (deadhead). |
| User Goal | Người vận hành nhanh chóng nhận biết khu vực thiếu xe, hiểu lý do và tác động của đề xuất, sau đó phê duyệt/chỉnh sửa/từ chối trong tối đa 2 phút. Điểm UAT về tính hữu ích và dễ hiểu đạt ≥4/5. |

## 3. Actor & Quyền quyết định

| Actor | Loại | Mục tiêu | Phạm vi MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý vận hành (Dispatcher) | Primary user / Decision maker | Giảm thời gian nhận biết & ra quyết định; tránh vi phạm ngân sách/ràng buộc | Must |
| Quản lý vận hành | Business/policy owner | Tăng fulfillment, giảm unmet demand/deadhead, kiểm soát chi phí | Indirect trong MVP |
| Tài xế / xe | Indirect affected actor | Khuyến nghị khả thi, không rút cạn vùng nguồn, không gây điều động bất công | Không có UI riêng |
| AI/Platform Admin | Supporting system role | Độ ổn định và khả năng truy vết | Có thể dùng tài khoản demo/bypass |
| Mentor/Evaluator | Project stakeholder | Luồng rõ, claim có căn cứ, fallback ổn định | Ngoài nghiệp vụ vận hành |

## 4. Phạm vi (Scope)

### Trong phạm vi (In-scope) — MVP

- Replay snapshot cung–cầu cho 30 vùng, time step 5 phút.

- Dự báo (baseline forecast) shortage 15–30 phút tới, xác định hotspot theo ngưỡng và mức ưu tiên.

- Optimizer đề xuất relocation plan zone-to-zone (rule/heuristic + OR-Tools), tuân thủ ràng buộc ngân sách, khoảng cách, min supply vùng nguồn.

- Mô phỏng trước–sau (impact simulation) deterministic, so sánh với baseline no-action.

- Explanation contract: lý do, chi phí, rủi ro, cảnh báo, độ tin cậy cho mỗi đề xuất.

- Luồng HITL bắt buộc: chỉnh sửa / phê duyệt / từ chối; state machine Draft → Proposed → Revised → Approved/Rejected.

- Lưu lịch sử 100% quyết định (audit trail).

- Residual supply gap và gợi ý activation ở mức tổng hợp (Should, không nhắm tài xế cá nhân).

### Ngoài phạm vi (Out-of-scope) — MVP

- Gửi lệnh điều phối xe thật ngoài thực tế, tích hợp vận hành/người dùng thật.

- Matching cuốc khách–xe, surge pricing, sạc EV.

- Mô hình nâng cao: MARL, RL, DeepETA, STGCN, fine-tuning, production-scale.

- Learning loop dài hạn dựa trên dữ liệu thực thi thật.

## 5. Ràng buộc dự án (Constraints)

| Mã | Ràng buộc |
| --- | --- |
| C-01 | 4 thành viên, 6 tuần; bản demo ổn định cuối Tuần 5. |
| C-02 | Synthetic data; chưa có tích hợp vận hành hoặc người dùng thật. |
| C-03 | Human approval bắt buộc; không gửi lệnh xe thật. |
| C-04 | Một loại phương tiện, một khu vực mô phỏng, 20–50 zone. |
| C-05 | Baseline-first; không fine-tune, MARL/RL, DeepETA/STGCN hoặc production-scale. |
| C-06 | Mọi module phải có mock/fallback để không chờ dependency. |
| C-07 | KPI business chỉ là simulation proxy; không tuyên bố ROI/impact thực tế. |

## 6. Chỉ số thành công (Success Metrics)

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Luồng demo end-to-end | Chạy ổn định 5/5 lần |
| Hotspot recall | ≥ 80% |
| Giảm nhu cầu chưa phục vụ (unmet demand) | ≥ 20% so với baseline no-action |
| Thời gian tạo relocation plan (p95) | ≤ 5 giây |
| Thời gian ra quyết định của người vận hành | ≤ 2 phút / plan |
| Điểm UAT usefulness / clarity | ≥ 4/5 |
| Lưu lịch sử quyết định | 100% quyết định được ghi nhận |

## 7. Giả định & rủi ro cần kiểm chứng

- Doanh nghiệp sở hữu/kiểm soát đội xe đủ để đề xuất repositioning theo vùng — chưa rõ tài xế là nhân viên hay đối tác.

- Người vận hành hiện theo dõi dashboard/nhiều nguồn dữ liệu nhưng chưa có workflow thực tế hay thời gian thao tác đo được — cần 1–2 buổi phỏng vấn/expert review trong W1–W2.

- Tuần 1 giả định bắt đầu 27/07/2026; nếu lịch chương trình khác, cần dịch toàn bộ deadline tương ứng.

- Một số KPI target là gợi ý, chưa có baseline/test set khóa — cần chốt baseline no-action và bộ test deterministic trước khi khóa target cuối Tuần 2 (Sprint 4).

# PHẦN B — PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

## 1. Job-To-Be-Done (JTBD)

| Mã | Tình huống → Công việc cần hoàn thành | Kết quả mong muốn | Scope |
| --- | --- | --- | --- |
| JTBD-01 | Khi trời mưa giờ cao điểm hoặc tín hiệu cung–cầu thay đổi → phát hiện sớm khu vực nguy cơ thiếu xe trong 15–30 phút | Có đủ lead time để chuẩn bị can thiệp | Primary |
| JTBD-02 | Khi một/nhiều hotspot được phát hiện → đánh giá phương án di chuyển xe từ vùng dư sang vùng thiếu dưới ràng buộc | Chọn plan khả thi, cân bằng hiệu quả và chi phí | Secondary |
| JTBD-03 | Khi AI đưa ra khuyến nghị → hiểu lý do, chi phí, rủi ro, tác động; chỉnh/phê duyệt/từ chối | Ra quyết định tự tin nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát | Secondary |
| JTBD-04 | Sau khi quyết định được ghi nhận → xem lịch sử, người sửa/duyệt, kết quả mô phỏng | Giải trình và rút kinh nghiệm | Secondary |
| JTBD-05 | Khi relocation vẫn không bù đủ shortage → biết residual gap và mức activation gợi ý | Quyết định có cần huy động thêm hay không | Should |
| JTBD-06 | Khi plan được phê duyệt trong vận hành thật → tự động gửi lệnh/thông báo, theo dõi tuân thủ | Thực thi ngoài thực tế | Won't (ngoài MVP) |

### Primary JTBD — Functional / Emotional / Social

Khi bước vào giờ cao điểm hoặc tín hiệu cung–cầu thay đổi, người vận hành muốn phát hiện sớm shortage và đánh giá một relocation plan khả thi dưới các ràng buộc vận hành, để có thể chỉnh sửa, phê duyệt hoặc từ chối một quyết định cân bằng tác động dịch vụ và chi phí — trước khi khách hàng bị ảnh hưởng.

- Functional job: Nhận biết hotspot 15–30 phút tới; so sánh plan; kiểm tra budget/min supply/max distance; ra quyết định HITL.

- Emotional job: Cảm thấy chủ động, hiểu và kiểm soát được quyết định thay vì phụ thuộc vào cảnh báo/AI dạng hộp đen.

- Social job: Có thể giải trình với quản lý và đồng nghiệp rằng quyết định dựa trên dữ liệu, constraint và lịch sử kiểm toán.

## 2. Pain Points của Người vận hành

| Mã | Pain point | Ảnh hưởng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| PP-01 | Mất thời gian tổng hợp và diễn giải snapshot cung–cầu theo nhiều vùng. | Cao — quyết định chậm, bỏ sót vùng | P0 |
| PP-02 | Phát hiện khu vực sắp thiếu xe quá muộn. | Rất cao — tăng unmet demand, ETA, hủy chuyến | P0 |
| PP-03 | Không thể đánh giá thủ công nhiều phương án điều chuyển giữa 20–50 vùng. | Rất cao — plan chậm/không nhất quán, rút cạn vùng nguồn | P0 |
| PP-04 | Không biết tác động dự kiến trước khi phê duyệt. | Cao — ngại ra quyết định hoặc phê duyệt cảm tính | P0 |
| PP-05 | Khó tin tưởng AI nếu chỉ nhận một con số/plan không có lý do và cảnh báo. | Cao — từ chối AI, kiểm tra lại thủ công | P1 |
| PP-06 | Khó cân bằng giảm shortage với quãng đường chạy rỗng và ngân sách. | Rất cao — chi phí cao hoặc plan không khả thi | P1 |
| PP-07 | Khó truy vết ai đã sửa/phê duyệt và plan có hiệu quả không. | Trung bình–cao — khó accountability | P1 |

## 3. Bottleneck nghiệp vụ (MVP tập trung BN-01 → BN-03)

| Mã | Công đoạn | Bottleneck | Cần giải quyết |
| --- | --- | --- | --- |
| BN-01 | Nhận biết vùng cầu > cung | Không phát hiện đủ sớm vùng sẽ thiếu xe trong 15–30 phút. | Phát hiện sớm vùng có nguy cơ thiếu xe thay vì chỉ phản ứng khi đã quá tải. |
| BN-02 | Lập phương án | Không đánh giá nhanh được kế hoạch điều chuyển tối ưu dưới ngân sách, khoảng cách, số xe. | Tính toán & đo lường tác động trước/sau. |
| BN-03 | Ra quyết định HITL | Người vận hành không đủ bằng chứng để tin, chỉnh và chịu trách nhiệm cho plan. | Cung cấp giải thích, mô phỏng kịch bản và lưu vết quyết định. |

BN-04 (dữ liệu doanh nghiệp), BN-05 (supply activation) và BN-06 (learning loop) được ghi nhận nhưng nằm ngoài khả năng giải quyết của MVP do giới hạn dữ liệu synthetic và không có tích hợp thực tế.

## 4. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

### FR-1 · Snapshot & Replay dữ liệu

- Hệ thống sinh dữ liệu synthetic cho 30 vùng, time step 5 phút, có seed cố định để tái lập kịch bản (US-003, C-02).

- Người vận hành xem trạng thái cung–cầu theo vùng qua bản đồ/heatmap, chọn và phát lại (replay) kịch bản (US-001, US-002, US-020).

### FR-2 · Dự báo & phát hiện Hotspot

- Hệ thống dự báo demand/supply 15–30 phút tới theo vùng bằng baseline rule/time-series (US-004, C-05).

- Hệ thống đánh dấu vùng hotspot theo ngưỡng đã kiểm thử, xếp hạng theo mức ưu tiên; hiển thị cảnh báo trên UI (US-005).

- Hotspot recall được đo trên bộ test set deterministic, mục tiêu ≥80% (US-005, KPI).

### FR-3 · Lập & đánh giá Relocation Plan

- Optimizer đề xuất các lệnh điều chuyển xe zone-to-zone nhằm giảm thiểu shortage dưới ràng buộc ngân sách, khoảng cách tối đa và min supply vùng nguồn (US-007, US-009, C-05).

- Plan hiển thị chi tiết: số xe, quãng đường, chi phí (bao gồm chi phí chạy rỗng) cho từng move (US-008).

- Thời gian tạo plan đạt p95 ≤ 5 giây (US-024, NFR).

### FR-4 · Mô phỏng tác động (Impact Simulation)

- Hệ thống mô phỏng trạng thái KPI trước–sau khi áp dụng plan, theo cách deterministic (US-010, RC-03).

- So sánh với baseline no-action để chứng minh mức giảm unmet demand ≥20% (US-011, C-07 — chỉ là simulation proxy, không tuyên bố ROI thực).

### FR-5 · Explanation & Trust

- Mỗi plan/hotspot đi kèm explanation contract: lý do, chi phí, rủi ro, cảnh báo và độ tin cậy (US-006, US-012, PP-05).

### FR-6 · HITL — Chỉnh sửa / Phê duyệt / Từ chối

- Người vận hành có thể chỉnh sửa số xe/bỏ move trong plan; hệ thống kiểm tra lại ràng buộc ngay lập tức (US-013).

- Người vận hành phê duyệt hoặc từ chối plan kèm ghi chú lý do; "approved" chỉ kích hoạt mô phỏng/lưu lịch sử, không gửi lệnh xe thật (US-014, C-03).

- Plan tuân theo state machine: Draft → Proposed → Revised → Approved/Rejected (US-015).

### FR-7 · Lịch sử & Audit trail

- 100% quyết định (sửa/duyệt/từ chối) được lưu lại kèm người thực hiện, thời điểm và kết quả mô phỏng (US-016, JTBD-04).

- Người vận hành tra cứu được lịch sử quyết định quá khứ để giải trình và rút kinh nghiệm (US-017).

### FR-8 · Cảnh báo & Fallback

- Hệ thống cảnh báo các trường hợp no-solution, dữ liệu stale hoặc timeout, và có fallback an toàn (US-018).

- Mọi module có mock/fallback riêng để không chờ dependency của module khác (C-06).

### FR-9 · Residual Gap & Activation (Should)

- Sau relocation, hệ thống hiển thị phần thiếu hụt còn lại (residual gap) và mức activation/incentive gợi ý ở mức tổng hợp, không nhắm tài xế cá nhân (US-019, JTBD-05, I-01).

### FR-10 · Vận hành demo

- Công cụ nạp scenario và reset trạng thái demo nhanh, phục vụ chạy lặp lại 5/5 lần ổn định (US-022, US-025).

## 5. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Thời gian tạo relocation plan p95 ≤ 5 giây; thời gian ra quyết định của người vận hành ≤ 2 phút/plan. |
| Độ tin cậy demo | Luồng end-to-end chạy ổn định 5/5 lần; có bản staging và phương án chạy local dự phòng (C-06). |
| Khả năng kiểm thử | Bộ test set deterministic khóa trước khi chốt KPI cuối; baseline no-action làm chuẩn so sánh (I-08). |
| Minh bạch & giải trình | Mọi đề xuất đi kèm lý do/cảnh báo/độ tin cậy; 100% quyết định có audit trail (RC-04). |
| Giới hạn phạm vi kỹ thuật | Baseline-first: rule/time-series + OR-Tools/heuristic; không MARL/RL/DeepETA/STGCN/fine-tune (C-05). |
| Trung thực về KPI | Mọi chỉ số business là simulation proxy trên dữ liệu synthetic; không tuyên bố ROI/impact thực tế (C-07). |

## 6. Mâu thuẫn tài liệu đã được xử lý

| Mã | Chủ đề | Xử lý đề xuất |
| --- | --- | --- |
| I-01 | Phạm vi nghiệp vụ | Chốt relocation là Must; activation chỉ Should ở mức tổng hợp, không nhắm tài xế cá nhân. |
| I-02 | Khái niệm thuật toán | Tách rõ: MVP không làm matching cuốc, surge pricing, sạc EV; chỉ dự báo shortage và relocation zone-to-zone. |
| I-03 | Mức tự động hóa | HITL bắt buộc cho mọi plan; "approved" chỉ kích hoạt mô phỏng/lưu lịch sử. |
| I-04 | Độ phức tạp AI | Theo baseline-first: rule/time-series đơn giản + OR-Tools/heuristic; LangGraph nhẹ; loại RL/deep learning khỏi MVP. |
| I-06 | Sheet hiện tại | Thay bằng backlog domain-specific, 6 tuần, staging + local fallback; bỏ vector DB và production thật. |
| I-07 | Bằng chứng người dùng | Gắn nhãn hypothesis; thực hiện 1–2 buổi xác minh hoặc expert review trong W1–W2. |
| I-08 | KPI | Chốt baseline no-action/heuristic và test set deterministic trước khi khóa target cuối W2. |

## 7. Lộ trình & Mốc chính (Milestones)

| Mã | Mốc | Tuần | Kết quả giao nộp |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Hoàn thành Project Charter | W1 | Tài liệu Charter, Quy chế làm việc |
| M2 | Gặp đối tác lần đầu tiên | W1–W2 | Biên bản họp, Báo cáo phản hồi |
| M3 | Hoàn thành thiết kế giải pháp | W2 | Sơ đồ kiến trúc, Tài liệu giải pháp |
| M4 | Demo lần 1 — Bản thử nghiệm | W3 | Bản thử nghiệm chạy được, Kịch bản demo |
| M5 | Xử lý xong phản hồi Demo 1 | W4 | Báo cáo phản hồi, Danh sách việc cập nhật |
| M6 | Demo lần 2 — Sản phẩm hoàn thiện | W5 | Sản phẩm hoàn thiện, Báo cáo chỉ số |
| M7 | Phiên bản chính thức hoạt động | W6 | Địa chỉ sản phẩm, Danh sách kiểm tra triển khai |
| M8 | Đánh giá cuối kỳ | W6 | Slide thuyết trình, Báo cáo tác động |

Chi tiết 48 công việc theo 11 sprint (27/07 – 31/08/2026) và 28 user story được quản lý trong file "Quản lý công việc — NovaFour.xlsx" đi kèm.

## 8. Rủi ro & Giảm thiểu

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Chưa xác nhận được workflow/threshold thực tế của Dispatcher (thiếu phỏng vấn). | Gắn nhãn hypothesis; tổ chức 1–2 buổi xác minh/expert review trong W1–W2 (RC-05). |
| Phạm vi bị kéo giãn bởi các công nghệ nâng cao (RL, DeepETA, STGCN...). | Baseline-first, mock-first; freeze scope tại cuối W4 (RC-06, Sprint 8). |
| Optimizer không đáp ứng p95 ≤5s khi số vùng/ràng buộc tăng. | Benchmark từ Sprint 5; heuristic fallback khi optimizer vượt thời gian. |
| Demo không ổn định 5/5 lần do phụ thuộc dịch vụ ngoài. | Mọi module có mock/fallback riêng (C-06); có phương án chạy local dự phòng. |
| KPI business bị hiểu nhầm là tác động thực tế. | Ghi rõ trong mọi báo cáo: chỉ số là simulation proxy trên dữ liệu synthetic (C-07). |

## 9. Phụ lục — Fact / Assumption / Recommendation

| Loại | Nội dung |
| --- | --- |
| Fact | Actor chính là Người vận hành; quyết định cuối cùng thuộc Quản lý vận hành. |
| Fact | MVP không tự động gửi lệnh điều phối xe ngoài thực tế. |
| Fact | Nhóm có 4 vai trò: AI Engineer, Product/PM/PO, Fullstack ưu tiên FE, Fullstack ưu tiên BE. |
| Fact | Demo end-to-end ổn định phải có cuối Tuần 5. |
| Assumption | Doanh nghiệp sở hữu/kiểm soát đội xe đủ để đề xuất repositioning theo vùng. |
| Assumption | Người vận hành hiện theo dõi dashboard/nhiều nguồn dữ liệu, chưa có workflow đo lường được. |
| Assumption | Tuần 1 bắt đầu 03/08/2026; nếu lịch chương trình khác, cần dịch toàn bộ deadline. |
| Recommendation | MVP chỉ tối ưu relocation ở mức zone; supply activation chỉ hiển thị residual gap/incentive gợi ý nếu còn thời gian. |